SQM v8.6.8 — 전체 작업 지시서

MASTER WORK ORDER

DB 복구 → UI 스키마 → 구조 단일화 → EXE 빌드

| 작성일 | 2026-05-17 |
| --- | --- |
| 작성자 | Ruby (루비) — Senior Software Architect |
| 대상 시스템 | SQM Inventory Manager v8.6.8 |
| 총 Phase 수 | Phase 0~5 (긴급 포함 6단계) |
| 최우선 선행 조건 | 🔴 Phase 0: DB 복구 완료 후 나머지 진행 |

이 문서는 SQM_UI_SCHEMA.md 및 SQM_UI_Schema_Plan.docx와 연계됩니다.

# 전체 단계 개요

아래 6개 Phase는 반드시 순서대로 진행합니다. 선행 Phase가 완료되지 않으면 다음 Phase를 시작하지 않습니다.

| 단계 | 코드 | 핵심 작업 | 선행 조건 | 예상 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 🔴 긴급 DB 복구 | 손상 DB 복구 → 정상화 확인 | 없음 (지금 즉시) | 30분~1시간 |
| 1 | 🟡 Sprint A | UI 스키마 자동 패치 4건 | Phase 0 완료 | 30분 |
| 2 | 🟡 Sprint B | confirm() 교체·로딩 통일 등 5건 | Phase 1 완료 | 2~3시간 |
| 3 | 🔵 구조 단일화 | 상태/파서/렌더링 정본 통합 6건 | Phase 2 완료 | 3~5시간 |
| 4 | 🟢 Sprint C | hex 색상·인라인 스타일 리팩터링 | Phase 3 + Playwright 테스트 | 1~2스프린트 |
| 5 | ⚫ EXE 빌드 | PyWebView EXE 패키징 + 릴리즈 | Phase 4 완료 | 1~2시간 |

황금 규칙: 집에 불이 났을 때 인테리어 계획을 짜지 않는다. DB(Phase 0)가 살아야 나머지가 의미가 있다.

# Phase 0 — 🔴 긴급: DB 복구

선행 조건 없음. 지금 즉시 시작. 이 단계 완료 전 코드 수정 금지.

현재 메인 DB(sqm_inventory.db)는 PRAGMA integrity_check에서 btree corruption이 확인된 손상 상태입니다. 화면에서 Pending 조회 시 HTTP 500이 발생하는 원인이 이것입니다.

## 0-1. 사전 상태 확인

| 파일 | 무결성 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| data/db/sqm_inventory.db | ❌ 손상 (btree corruption) | 현재 사용 중인 메인 DB |
| data/db/sqm_inventory_pre_migrate_20260516_214211.db | ✅ 정상 (integrity ok) | 1순위 복구 후보 |
| backup/sqm_backup_20260512_140324.db | ✅ 정상 | 2순위 (더 큰 파일) |

## 0-2. Step 1 — 손상 DB에서 데이터 최대 복구 시도

백업으로 바로 교체하기 전에 손상 DB에서 건질 수 있는 데이터를 먼저 확인합니다.

| ① | Windows CMD에서 실행 (VM 금지 — Rule 6) |
| --- | --- |
| ② | cd D:\program\SQM_inventory\SQM_v868_claan |
| ③ | sqlite3 data/db/sqm_inventory.db ".recover" ¦ sqlite3 data/db/sqm_recovered.db |
| ④ | sqlite3 data/db/sqm_recovered.db "PRAGMA integrity_check;" |
| ⑤ | 결과가 "ok"이면 복구 성공 — 레코드 수 비교로 데이터 손실량 확인 |

## 0-3. Step 2 — 복구 기준 결정 (이 중 하나 선택)

| 선택 | 조건 | 기준 파일 | 데이터 손실 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | .recover 성공 + integrity ok | sqm_recovered.db → 메인으로 교체 | 최소 (5/16 이후도 일부 살릴 수 있음) |
| B | .recover 실패 또는 여전히 손상 | sqm_inventory_pre_migrate_20260516_214211.db | 5/16 21:42 이후 데이터 손실 |
| C | A·B 둘 다 업무 데이터 불충분 | backup/sqm_backup_20260512_140324.db | 5/12 이후 데이터 손실 |

## 0-4. Step 3 — 복구 실행 및 검증

| ① | 선택한 복구 기준 파일을 sqm_inventory.db로 복사 (원본은 .bak으로 보존) |
| --- | --- |
| ② | copy data\db\sqm_inventory.db data\db\sqm_inventory.db.bak_corrupted |
| ③ | copy [선택파일] data\db\sqm_inventory.db |
| ④ | 서버 재시작 후 /api/inbound/pending 호출 → HTTP 200 확인 |
| ⑤ | 화면에서 Pending 탭 열기 → 정상 조회 확인 (데이터 없으면 빈 화면, 500 아님) |

복구 완료 확인 기준: Pending 탭 HTTP 200 + 다른 탭 정상 조회 + 새 데이터 저장 테스트 1건 성공

# Phase 1 — 🟡 Sprint A: UI 스키마 자동 패치

선행 조건: Phase 0 완료. 실행 시간: 약 30분. 패치 스크립트 1개(patch_schema_a.py) 자동 처리.

완전 자동화 가능한 4건의 스키마 위반을 일괄 수정합니다. 스크립트 실행 전 자동 백업이 생성됩니다.

## A-1. showToast 비표준 타입 교체

| 항목 | ❌ 현재 | ✅ 수정 |
| --- | --- | --- |
| 3곳 | showToast('warn', ...) | showToast('warning', ...) |

## A-2. 비표준 테이블 클래스 교체

| 항목 | ❌ 현재 | ✅ 수정 |
| --- | --- | --- |
| 2곳 | class="sqm-table" | class="data-table" |

## A-3. 순번(#) 컬럼 width 통일

5개 파일에서 32px / 36px 혼재 → 표준 36px로 통일

## A-4. 빈 데이터 영어 메시지 한국어 통일

| 파일 | ❌ 현재 | ✅ 수정 |
| --- | --- | --- |
| sqm-inline.js | No logs | 📭 로그 데이터 없음 |
| sqm-logistics.js | No movement history | 📭 이동 이력 없음 |
| sqm-tonbag.js | No tonbag data | 📭 톤백 데이터 없음 |

실행: python scripts/patch_schema_a.py → node --check frontend/js/*.js로 JS 구문 검증 → git commit

# Phase 2 — 🟡 Sprint B: UI 스키마 반자동 정비

선행 조건: Phase 1 완료. 예상 시간: 2~3시간. 파일별 개별 패치 스크립트.

## B-1. confirm() 47곳 → sqmConfirm() 교체

브라우저 기본 confirm()은 PyWebView 환경에서 UI를 차단합니다. sqm-core.js에 공통 함수 1개를 추가하고 전 파일 호출을 교체합니다.

| 파일 | 건수 | 작업 방식 |
| --- | --- | --- |
| sqm-inline.js | 25건 | 패치 스크립트 (Rule 5: 7,600줄 IIFE) |
| sqm-tonbag.js | 16건 | 패치 스크립트 |
| sqm-inventory.js | 4건 | 패치 스크립트 |
| sqm-picked.js / sqm-logistics.js | 각 1건 | 직접 수정 가능 |

## B-2. 로딩 텍스트 12가지 → 표준 3종 통일

| 상황 | 표준 텍스트 |
| --- | --- |
| 페이지 진입 | ⏳ [페이지명] 로딩 중... |
| 데이터 없음 | 📭 [데이터명] 없음 |
| 조회 실패 | ❌ [페이지명] 조회 실패: {에러메시지} |

## B-3. 툴바 gap 표준화 (4종 → 3종)

gap:6px / gap:10px 사용 금지. gap:12px(메인 툴바) / gap:8px(버튼 그룹) / gap:4px(모드 버튼)으로 통일.

## B-4. 에러 핸들링 패턴 통일

sqm-picked.js: catch 블록 거의 없음 → 에러 무음 상태. 모든 catch 블록에 showToast 또는 에러 메시지 표시 추가.

## B-5. 새로고침 버튼 window.renderPage() 통일

onclick="renderPage('xxx')" (window. 없음) 잔존 건 → onclick="window.renderPage('xxx')"로 교체. P2-1 라우터 단일화 이후 window. 없는 패턴은 동작 불안정.

완료 기준: node --check 통과 + 6개 탭 UI 화면 육안 확인 + git commit

# Phase 3 — 🔵 구조 단일화: 정본 로직 통합

선행 조건: Phase 2 완료. 예상 시간: 3~5시간. 각 항목은 독립적으로 진행 가능.

이 Phase는 기능 추가가 아닙니다. 같은 의미의 로직이 여러 군데로 갈라진 것을 하나로 묶는 작업입니다. 지금 보이는 버그 대부분의 구조적 원인입니다.

## D-1. 상태 전환 로직 단일화 ★ (최우선)

PENDING → AVAILABLE → RESERVED → PICKED → SOLD / RETURN 흐름이 API·화면·업로드 경로마다 다르게 동작. 단일 규칙으로 통합.

| 현재 문제 | 영향 | 목표 구조 |
| --- | --- | --- |
| 경로별 초기 상태 다름 (PENDING vs AVAILABLE) | 같은 화물이 어디서 들어왔는지에 따라 다른 상태로 저장됨 | 모든 신규 입고 → 무조건 PENDING |
| Available 취소 → PENDING 복구 로직 불완전 | 취소해도 실제 상태가 안 바뀌는 경우 발생 | 단일 상태 전환 함수 → 모든 경로에서 호출 |

## D-2. Allocation 파서 통합

강한 parsers/allocation_parser.py가 존재하지만 웹 업로드 API가 이를 우회하고 별도 단순 파서를 사용 중. 양식 파일 3종도 복원 필요.

| 작업 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| ① | song_aaa_10col, jakarta_9col, woo_ptlbm_13col 양식 복원 (git 히스토리에서 복구 가능) |
| ② | backend/api/allocation_api.py의 단순 파싱 로직 → AllocationParser() 호출로 교체 |
| ③ | AI 폴백은 1.공식 템플릿 매칭 → 2.범용 파서 → 3.AI 순서 유지 |
| ④ | 웹/GUI/일괄 업로드 모두 동일 파서 사용 확인 |

## D-3. Inventory 탭 렌더링·액션 공통화

각 탭(Pending/Available/Picked/Return)이 독립적으로 테이블을 그려 컬럼·액션 버튼·빈 메시지 패턴이 불일치. 공통 렌더 헬퍼 + 탭별 데이터만 다르게.

## D-4. 입고 저장 경로 통일

PDF 스캔 / OneStop / Excel 업로드 3가지 경로가 서로 다른 초기 상태로 저장. 공통 서비스 레이어 1개 → 모든 경로 통과.

## D-5. 템플릿·문서·파일 목록 동기화

| 현재 어긋난 항목 | 문서 기록 | 실제 파일 |
| --- | --- | --- |
| Allocation 양식 수 | 4개 | 1개 (woo_202606만) |

문서(CLAUDE.md / CLAUDE.full.md)와 실제 파일 수가 일치하도록 복원 또는 문서 갱신.

## D-6. DB 백업·복구 정책 수립

| 정책 항목 | 목표 구조 |
| --- | --- |
| 백업 주기 | 일 1회 자동 백업 (cron 또는 앱 시작 시) + integrity_check 자동 실행 |
| 백업 메타데이터 | 파일명에 타임스탬프 + 스키마 버전 + integrity 결과를 .meta.txt로 같이 저장 |
| 복구 우선순위 | .recover 시도 → pre_migrate 백업 → 일자별 백업 순서 문서화 |
| WAL 파일 취급 | .db + -wal + -shm 항상 세트로 복사. 단독 복사 금지 정책 명문화 |

완료 기준: 각 항목별 코드 리뷰 + 화면 동작 확인 + git commit

# Phase 4 — 🟢 Sprint C: 장기 리팩터링

선행 조건: Phase 3 완료 + Playwright 회귀 테스트 구축 완료. 위험도 높음 — 테스트 없이 진행 금지.

## C-0. Playwright 회귀 테스트 구축 (전제 조건)

6개 사이드바 탭 클릭 후 page-container에 "Preparing:" 문자열 없는지 자동 검증. 이 테스트 없이 C-1, C-2 진행 금지.

| 테스트 항목 | 검증 내용 |
| --- | --- |
| 탭 라우팅 6개 | Pending/Available/Allocation/Picked/Return/Move 각 클릭 → 'Preparing:' 없음 |
| Toast 알림 | showToast 4가지 타입(success/error/warning/info) 정상 표시 확인 |
| 에러 상태 | API 오류 시 에러 메시지 + 색상 표시 확인 |

## C-1. hex 색상 438건 → CSS 변수 전환

파일당 1 PR, 화면 확인 후 다음 파일로 진행. 가장 건수가 많지만 잘못 교체 시 의도적 색상이 깨질 수 있어 신중하게.

| hex | CSS 변수 | 용도 | 건수 |
| --- | --- | --- | --- |
| #94a3b8 | var(--text-muted) | 보조 텍스트 | 83건 (최다) |
| #22c55e | var(--success) | AVAILABLE, 성공 | 37건 |
| #3b82f6 | var(--accent) | LOT 강조 | 32건 |
| #ef4444 | var(--danger) | 에러, 삭제 | 26건 |

## C-2. 인라인 스타일 → CSS 클래스 추출

반복 스타일 조합을 CSS 클래스로 추출. .cell-seq / .cell-lot / .empty-state / .btn-mode 등.

완료 기준: Playwright 회귀 테스트 전체 통과 + 다크모드 테마 전환 정상 확인 + git commit

# Phase 5 — ⚫ EXE 빌드 및 릴리즈

선행 조건: Phase 4 완료. 모든 테스트 통과 후 진행.

## 5-1. 빌드 전 최종 체크리스트

| ✓ | 항목 |
| --- | --- |
| □ | python scripts/check_all.py (py_compile 전수검사 통과) |
| □ | node --check frontend/js/*.js (JS 구문 전수검사 통과) |
| □ | Playwright 회귀 테스트 전체 통과 |
| □ | DB integrity_check ok 확인 |
| □ | git log — 미커밋 변경사항 없음 |
| □ | config.py debug_mode = False 확인 |
| □ | PyWebView F12 콘솔 OFF 확인 (운영 빌드) |

## 5-2. P2-5 PyWebView 디버그 모드 토글 (빌드 전 추가)

운영 빌드(F12 OFF) vs 개발 빌드(F12 ON) 분기 코드를 추가합니다. 향후 장애 시 콘솔 확인 가능하도록.

## 5-3. EXE 패키징 실행

| ① | Windows CMD에서 실행 (Rule 6) |
| --- | --- |
| ② | pyinstaller build.spec 또는 python build.py |
| ③ | 생성된 EXE 단독 실행 테스트 (다른 PC 또는 가상환경) |
| ④ | git tag v8.6.8-release + push |

완료 기준: EXE 단독 실행 성공 + 전체 탭 정상 동작 + git tag 완료

# 부록 — 절대 규칙 (CORE RULES)

| Rule | 내용 |
| --- | --- |
| Rule 5 | 1,000줄 이상 파일 또는 IIFE 패턴 파일은 Edit 툴 금지 → scripts/patch_*.py 스크립트로만 수정 |
| Rule 6 | git commit / push는 Windows CMD에서만 (VM/Linux 금지) |
| WAL 규칙 | SQLite DB 복사 시 .db + -wal + -shm 세트로 복사. 단독 복사 금지 |
| 색상 규칙 | 색상·폰트는 design-tokens.css 변수만 사용. hex 하드코딩 금지 (Sprint C 완료 후) |
| 스키마 규칙 | SQM_UI_SCHEMA.md 기준 준수. 새 화면 추가 시 checklist 필수 확인 |

# 부록 — IIFE 파일 목록 (Edit 툴 금지 대상)

| 파일 | 줄 수 | 수정 방법 |
| --- | --- | --- |
| frontend/js/sqm-inline.js | 7,637줄 | scripts/patch_*.py 스크립트 전용 |
| frontend/js/sqm-core.js | 1,513줄 | scripts/patch_*.py 스크립트 전용 |
| frontend/js/sqm-tonbag.js | 1,200줄+ | scripts/patch_*.py 스크립트 전용 |
| frontend/js/sqm-inventory.js | 1,233줄 | scripts/patch_*.py 스크립트 전용 |
| frontend/js/sqm-allocation.js | 1,000줄+ | scripts/patch_*.py 스크립트 전용 |

작성: Ruby (루비) — Senior Software Architect | 2026-05-17 | SQM v8.6.8