SQM v8.6.8

UI 공통 스키마 정비 계획서

UI Schema Standardization Plan — 3 Sprints

| 작성일 | 2026-05-17 |
| --- | --- |
| 작성자 | 루비 (Ruby — Senior Software Architect) |
| 대상 시스템 | SQM Inventory Manager v8.6.8 (PyWebView + FastAPI) |
| 검사 범위 | Frontend JS 5개 파일 + CSS 2개 (전수 검사) |
| 총 발견 항목 | 🔴 긴급 4건 / 🟡 중요 5건 / 🟢 장기 4건 |

# 0. 전수 검사 결과 요약

5개 JS 파일(총 12,000+ 줄)과 CSS 2개를 전수 검사한 결과, 13개 항목의 스키마 불일치가 발견되었습니다. 위험도와 작업 효율에 따라 3단계 Sprint로 분류합니다.

| 등급 | 분류 | 건수 | 작업 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Sprint A | 긴급 — 기능에 직접 영향 | 4건 | 자동 패치 스크립트 |
| 🟡 Sprint B | 중요 — UI 일관성 영향 | 5건 | 반자동 + 공통 함수 도입 |
| 🟢 Sprint C | 장기 — 코드 품질 향상 | 4건 | 리팩터링 (회귀 테스트 후) |

## 핵심 발견 수치

| 항목 | 발견 수 | 등급 | 영향 파일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 브라우저 confirm() 사용 | 47곳 | 🔴 긴급 | 전 파일 |
| hex 색상 하드코딩 | 438건 | 🟢 장기 | 5개 파일 |
| showToast 비표준 타입(warn) | 3곳 | 🔴 긴급 | sqm-inventory.js 외 |
| # 컬럼 width 혼재(32/36px) | 5파일 | 🟡 중요 | 전 파일 |
| 빈 데이터 영어 메시지 | 3곳 | 🟡 중요 | inline, logistics, tonbag |
| 비표준 테이블 클래스(sqm-table) | 2곳 | 🔴 긴급 | sqm-inline.js |
| 로딩 텍스트 12가지 혼재 | 전 파일 | 🟡 중요 | 5개 파일 |

# 1. Sprint A — 자동 패치 (즉시 실행 가능)

⏱ 예상 작업 시간: 30분 ¦ 🛡 위험도: 낮음 ¦ ✅ 패치 스크립트 1개로 전체 처리

Sprint A는 완전 자동화가 가능한 항목만 포함합니다. 패치 스크립트(patch_schema_a.py)가 문자열을 정확히 치환하므로 기능 회귀 가능성이 거의 없습니다. 실행 전 자동 백업이 생성됩니다.

## A-1. showToast 비표준 타입 교체

showToast('warn', ...) 호출 3곳이 발견되었습니다. 내부 toast 시스템이 'warn'을 처리하지 못해 토스트가 표시되지 않는 버그가 발생합니다.

| ❌ 현재 (비표준) | ✅ 수정 (표준) |
| --- | --- |
| showToast('warn', '...') | showToast('warning', '...') |

## A-2. 비표준 테이블 클래스 교체

class="sqm-table" 2곳을 class="data-table"로 교체합니다. data-table이 design-system.css의 표준 스타일을 자동 적용받으므로 UI가 개선됩니다.

| ❌ 현재 | ✅ 수정 |
| --- | --- |
| class="sqm-table" | class="data-table" |

## A-3. # 순번 컬럼 width 통일 (32px → 36px)

5개 파일에서 # 컬럼 width가 32px와 36px로 혼재합니다. 표준은 36px입니다. <th style="width:32px"> 패턴을 일괄 36px로 변경합니다.

| 파일 | 현재 | 수정 후 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| sqm-inventory.js | width:32px | width:36px | → 자동 패치 |
| sqm-inline.js | width:32px | width:36px | → 자동 패치 |
| sqm-picked.js | width:32px | width:36px | → 자동 패치 |
| sqm-logistics.js | width:32px | width:36px | → 자동 패치 |
| sqm-tonbag.js | width:32px | width:36px | → 자동 패치 |

## A-4. 빈 데이터 영어 메시지 한국어 통일

빈 데이터 메시지 중 영어로 작성된 3곳을 한국어로 통일합니다.

| 파일 | ❌ 현재 | ✅ 수정 |
| --- | --- | --- |
| sqm-inline.js | No logs | 📭 로그 데이터 없음 |
| sqm-logistics.js | No movement history | 📭 이동 이력 없음 |
| sqm-tonbag.js | No tonbag data | 📭 톤백 데이터 없음 |

Sprint A 실행 명령: python scripts/patch_schema_a.py → 전 파일 백업 자동 생성 후 일괄 치환

# 2. Sprint B — 반자동 정비 (공통 함수 도입)

⏱ 예상 작업 시간: 2~3시간 ¦ 🛡 위험도: 중간 ¦ 🔧 파일별 개별 패치 스크립트

## B-1. confirm() 47곳 → 공통 sqmConfirm() 함수 교체

브라우저 기본 confirm()은 PyWebView 환경에서 차단될 수 있으며, UI 일관성이 없습니다. 공통 sqmConfirm() 함수 1개를 sqm-core.js에 추가하고, 모든 confirm() 호출을 이 함수로 교체합니다.

### B-1-1. sqmConfirm() 공통 함수 설계 (sqm-core.js 추가)

sqmConfirm(message, onConfirm, onCancel) — sqm-modal을 사용하는 비동기 확인 다이얼로그. 브라우저 confirm()과 달리 UI가 차단되지 않으며 다크 테마를 자동 적용합니다.

### B-1-2. 파일별 교체 계획

| 파일 | 건수 | 주요 사용처 | 작업 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| sqm-inline.js | 25건 | 출고 확정, 상태 변경, 삭제 | 패치 스크립트 |
| sqm-tonbag.js | 16건 | 톤백 이동, 상태 변경 | 패치 스크립트 |
| sqm-inventory.js | 4건 | PENDING 복구, 취소 | 패치 스크립트 |
| sqm-picked.js | 1건 | 피킹 취소 | 직접 수정 |
| sqm-logistics.js | 1건 | 이동 삭제 | 직접 수정 |

## B-2. 로딩 텍스트 12가지 → 표준 3종 통일

현재 12가지 로딩 텍스트 표현이 혼재합니다. 아래 3종으로 통일합니다.

| 상황 | 표준 클래스 | 표준 텍스트 |
| --- | --- | --- |
| 페이지 진입 | loading-spinner | ⏳ [페이지명] 로딩 중... |
| 데이터 없음 | empty | 📭 [데이터명] 없음 |
| 조회 실패 | empty | ❌ [페이지명] 조회 실패: {에러메시지} |

## B-3. 툴바 gap 4종 → 표준 3종 통일

페이지 상단 툴바의 flex gap이 6px, 8px, 10px, 12px으로 혼재합니다. 아래 3단계로 정리합니다.

| 표준 gap | 사용 위치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| gap:12px | 페이지 상단 메인 툴바 | h2 제목 + 새로고침 버튼 동일 행 |
| gap:8px | 버튼 그룹 내부 | 액션 버튼들 나열 시 |
| gap:4px | 모드 버튼 그룹 | LOT별/컨테이너별/입고일별 등 |
| gap:6px, gap:10px | — 사용 금지 — | 발견 6곳 → 패치 스크립트로 정리 |

## B-4. 에러 핸들링 패턴 통일

catch 블록 구조가 파일마다 달라 일부 파일(sqm-picked.js: 2건)은 에러 발생 시 사용자에게 알림이 없습니다. 표준 catch 패턴을 적용합니다.

| 파일 | catch 건수 | 주요 누락 패턴 |
| --- | --- | --- |
| sqm-inline.js | 124건 | 대부분 표준 — 일부 showToast 누락 |
| sqm-tonbag.js | 74건 | 일부 에러 무시(catch 빈 블록) |
| sqm-inventory.js | 14건 | 일부 에러 메시지 미표시 |
| sqm-logistics.js | 13건 | 표준에 가까움 |
| sqm-picked.js | 2건 | catch 블록 거의 없음 — 에러 무음 |

## B-5. 새로고침 버튼 패턴 통일

일부 파일에서 onclick="renderPage('xxx')" (window. 없음)이 잔존합니다. P2-1 라우터 단일화 이후 이 패턴은 오류를 유발할 수 있습니다. window.renderPage('xxx')로 통일합니다.

# 3. Sprint C — 장기 리팩터링 (신중하게)

⏱ 예상 작업 시간: 1~2 스프린트 (P2-3 Playwright 테스트 완료 후 진행) ¦ 🛡 위험도: 높음

## C-1. hex 색상 438건 → CSS 변수 전환 (최우선)

가장 많은 건수(438건)이지만, 잘못 교체하면 의도적 색상이 깨질 수 있어 단계적으로 진행합니다. 파일당 1 PR, 반드시 화면 확인 후 다음 파일로 진행합니다.

| hex 코드 | CSS 변수 | 용도 | 발견 건수 |
| --- | --- | --- | --- |
| #94a3b8 | var(--text-muted) | 보조 텍스트, # 순번 | 83건 (최다) |
| #22c55e | var(--success) | AVAILABLE, 성공 | 37건 |
| #eab308 | var(--warning) | SAMPLE, 경고 | 35건 |
| #3b82f6 | var(--accent) | LOT 번호, 강조 | 32건 |
| #f59e0b | var(--warning) | PENDING, 주황 | 33건 |
| #ef4444 | var(--danger) | 에러, 삭제 | 26건 |
| #555, #888 | var(--text-secondary) | 비활성 텍스트 | 30건 |

## C-2. 인라인 스타일 → CSS 클래스 추출

현재 모든 스타일이 JS 내 인라인 string으로 존재합니다. 반복되는 스타일 조합을 CSS 클래스로 추출하면 유지보수가 크게 개선됩니다. 단, 구조 변경이 수반되므로 Playwright 회귀 테스트 완비 후 진행합니다.

| 현재 인라인 스타일 | 추출 CSS 클래스명 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| color:var(--text-muted);text-align:center | .cell-seq | # 순번 td 전체 |
| color:var(--accent);font-weight:600 | .cell-lot | LOT No td 전체 |
| padding:60px;text-align:center;color:var(--text-muted) | .empty-state | 빈 데이터 div 전체 |
| font-size:12px;padding:4px 10px | .btn-mode | LOT별/컨테이너별 버튼 |

## C-3. P2-3 Playwright 회귀 테스트 구축 (C 전제 조건)

Sprint C 전체의 전제 조건입니다. 6개 사이드바 탭 클릭 후 page-container에 'Preparing:' 문자열이 없는지 자동 검증하는 테스트를 먼저 구축합니다. 이 테스트 없이 대규모 스타일 변경은 진행하지 않습니다.

| 테스트 항목 | 검증 내용 |
| --- | --- |
| 탭 라우팅 6개 | Pending/Available/Allocation/Picked/Return/Move 각 클릭 → 'Preparing:' 없음 |
| 테이블 렌더링 | data-table 존재, # 컬럼 36px, mono-cell 클래스 적용 확인 |
| Toast 알림 | showToast 4가지 타입(success/error/warning/info) 정상 표시 |
| 에러 상태 | API 오류 시 에러 메시지 + 빨간 색상 표시 확인 |

# 4. 실행 로드맵

| 단계 | 타임라인 | 주요 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint A | 즉시 (30분) | 자동 패치 스크립트 1개 실행 (4건) | node --check 전 통과 |
| Sprint B-1 | 다음 세션 (1시간) | sqmConfirm() 공통 함수 + sqm-core.js 추가 | confirm() 0건 남음 |
| Sprint B-2~5 | 다음 세션 (1~2시간) | 로딩/gap/에러/새로고침 패턴 정리 | UI 화면 육안 확인 |
| Sprint C-3 | Phase 6 EXE 빌드 후 | Playwright 회귀 테스트 구축 | 테스트 자동 CI 통과 |
| Sprint C-1~2 | 테스트 완비 후 | hex 438건 CSS 변수 전환 + 인라인 스타일 추출 | 다크모드 테마 전환 정상 |

# 5. 파일별 스키마 준수 현황 (Sprint A 이후 목표)

| 파일 | 색상 변수 | 테이블 | 모달 | 로딩 패턴 | 종합 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sqm-inventory.js | 🟡 55% | ✅ | ❌ → B-1 | 🟡 | C+ → B |
| sqm-inline.js | 🟡 68% | ✅ | ✅ | 🟡 | B → B+ |
| sqm-picked.js | ❌ 39% | ✅ | ❌ → B-1 | ❌ | D → C+ |
| sqm-logistics.js | 🟡 55% | ✅ | 🟡 | 🟡 | C → B |
| sqm-tonbag.js | 🟡 81% | ✅ | ❌ → B-1 | 🟡 | C+ → B |

이 계획서는 SQM_UI_SCHEMA.md (docs/claude/) 와 연계됩니다. Sprint 실행 시 해당 문서를 함께 업데이트하세요.

작성: Ruby (루비) — Senior Software Architect | 2026-05-17